# 系统测试总结报告

产品名称：火眼金睛无微不至测量系统
版本号：v1.0
测试人员：钱紫阳、蔡兆炫
报告日期：2026年1月22日

# 一、测试目的

1.1 编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

通过对测试结果的分析，得到对软件质量的评价

分析测试的过程、产品、资源、信息，为以后制定测试计划提供参考

评估测试执行和测试计划是否相符

分析系统存在的缺陷，为修复和预防Bug提供建议

本次测试严格按照《火眼金睛无微不至测量系统测试计划》执行，按时完成了测试计划规定的测试对象的测试。针对测试计划规定的测试策略，在测试执行中都有体现，在测试执行过程中，依据测试计划和测试用例，对系统进行了完整的测试。

1.2 参考资料：

《火眼金睛无微不至测量系统需求规格说明书》

《火眼金睛无微不至测量系统测试计划》

《火眼金睛无微不至测量系统测试用例》

《如何用ImageJ分析测量图像中物体的实际尺寸》

# 二、测试环境

| 环境类型 | 测试服务器 | 测试客户端 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | CPU: Intel Core i7 Memory: 16GB HD: 512GB SSD | CPU: Intel Core i5 Memory: 8GB HD: 256GB SSD |
| 软件配置 | Windows 11 NetFramework 4.5 SQLite 2.8 | Windows 11 NetFramework 4.5 SQLite 2.8 |
| 网络环境 | 100M | 100M |

# 三、测试结果总结

本次测试共发现40个缺陷，按模块和严重程度分类如下：

## 3.1 按模块分类的缺陷统计

| 模块名称 | 致命性错误 | 一般功能性错误 | 建议性错误 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像缩放 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 手动标定 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 打印设置 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打印预览 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 打开与删除图像 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 数据清理 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 测试标准 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 目标检测 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 自动标定 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 项目信息 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 合计 | 10 | 17 | 13 | 40 |

## 3.2 详细缺陷列表

| 编号 | 等级 | 缺陷编号 | 所属模块 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致命 | R-BD-49 | 手动标定 | 使用适合窗体功能缩放图像后，划选测量线并输入比例尺，然后点击计算标尺比例，程序出现"System.Exception"异常 |
| 2 | 致命 | DY-DYYL-014 | 打印预览 | 使用打印预览保存功能覆盖上一次保存的文件时，程序抛出异常，无法覆盖文件，之后程序异常结束 |
| 3 | 致命 | F-TX-02 | 打开与删除图像 | BMP格式图像无法正常加载，出现"文件I/O错误！" |
| 4 | 致命 | R-TX-03 | 打开与删除图像 | 打开0字节图像文件时出现内存溢出错误 |
| 5 | 致命 | R-TX-01 | 打开与删除图像 | 打开损坏图像文件时出现内存溢出错误 |
| 6 | 致命 | R-TX-02 | 打开与删除图像 | 打开非图像文件时出现内存溢出错误 |
| 7 | 致命 | CL-MBJC-100 | 目标检测 | 测量结果偏大，误差约为20%，严重影响测量精度 |
| 8 | 致命 | ST-XMXX-001 | 项目信息 | 任一输入框不符合要求时无法点击取消按钮 |
| 9 | 致命 | ST-XMXX-019 | 项目信息 | 送检公司和测试人员输入在保存时对调信息且可能导致异常 |
| 10 | 致命 | GN-XMXX-002 | 项目信息 | 项目名称超出长度时引发类型为"System.Exception"的程序异常 |
| 11 | 一般 | UI-TX-10 | 图像缩放 | 打开图像后工具栏中适合窗体高度、适合窗体宽度、比例尺调节禁用 |
| 12 | 一般 | F-TX-19 | 图像缩放 | 加载正常图片后，无法输入比例尺 |
| 13 | 一般 | UI-TX-16 | 图像缩放 | 未打开图像时，图像放大、图像缩小处于可用状态；打开再删除图像后仍然启用 |
| 14 | 一般 | R-BD-26 | 手动标定 | 手动标定图像时缩放图像，其最大比例大于1000%，最小比例小于5% |
| 15 | 一般 | DY-DYYL-106 | 打印预览 | 打印预览窗口视图区缩放值不在预期范围内 |
| 16 | 一般 | R-TX-05 | 打开与删除图像 | 打开图像文件时不会检查图像是否过大，导致超大尺寸图像内存溢出 |
| 17 | 一般 | UI-TX-10 | 打开与删除图像 | 打开图像后部分按钮禁用 |
| 18 | 一般 | UI-TX-16 | 打开与删除图像 | 缩放按钮在不需要的时候仍然可用 |
| 19 | 一般 | GN-SJQL-002 | 数据清理 | 数据清理不会判断文件是否正在使用，会将当前测量图片的数据清理掉 |
| 20 | 一般 | CS-CSBZ-306 | 测试标准 | 帮助窗体无法双击关闭 |
| 21 | 一般 | CS-CSBZ-162 | 测试标准 | 当最小直径等于最大直径时仍然提示"最大值不能小于最小值" |
| 22 | 一般 | CS-CSBZ-108 | 测试标准 | 图像宽度、图像高度、平行测试、测试样本输入框留空时不报错 |
| 23 | 一般 | CL-MBJC-201 | 目标检测 | 测量值太小时（小于0.1mm）无法正确显示，显示为0mm |
| 24 | 一般 | R-BD-11 | 自动标定 | 实际距离输入负数时仍能正常计算比例尺（可通过复制粘贴绕过检测） |
| 25 | 一般 | GN-XMXX-009 | 项目信息 | 产品批号输入栏留空时没有出现感叹号与提示 |
| 26 | 一般 | ST-XMXX-018 | 项目信息 | 当输入日期符合输入要求时，点击取消按钮无反应 |
| 27 | 一般 | ST-XMXX-055 | 项目信息 | 送检公司输入长度过长时无提示 |
| 28 | 建议 | R-BD-28 | 手动标定 | 输入超大数或超长字符串时提示"必须是大于0的数值"，而不是更准确的提示 |
| 29 | 建议 | DY-DYSZ-121 | 打印设置 | 输入不支持识别计算式，输入数学表达式后显示最小值而不是计算结果 |
| 30 | 建议 | DY-DYSZ-118 | 打印设置 | 输入留空时不会纠正显示数值（显示问题） |
| 31 | 建议 | DY-DYYL-401 | 打印预览 | 无法通过拖拽窗口边框来自定义缩放窗口 |
| 32 | 建议 | CS-CSBZ-127 | 测试标准 | 平行测试输入栏没有限制输入下限，输入负数不会自动纠正 |
| 33 | 建议 | CS-CSBZ-308 | 测试标准 | 测试标准名称无法确定最长长度，文本被覆盖 |
| 34 | 建议 | CS-CSBZ-111 | 测试标准 | 测试标准窗口数字输入框不支持数学表达式 |
| 35 | 建议 | CS-CSBZ-111 | 测试标准 | 输入小数时自动四舍五入而不是忽略小数部分 |
| 36 | 建议 | CL-MBJC-401 | 目标检测 | 检测图像子窗口显示"瑕疵检测"而不是"检测图像" |
| 37 | 建议 | R-BD-05 | 自动标定 | 实际距离输入0时不提示输入有问题，计算出的比例尺为0.000 |
| 38 | 建议 | R-BD-25 | 自动标定 | 不选定测量距离，直接点击计算时提示"输入字符串的格式不正确"，提示不友好 |
| 39 | 建议 | R-BD-04 | 自动标定 | 自动标定无输入时提示"输入字符串的格式不正确"，而不是友好提示 |
| 40 | 建议 | R-BD-03 | 自动标定 | 输入超大数或超长字符串时提示"对于double类型,值或者太大,或者太小"，提示不友好 |

# 四、测试结果分析

## 4.1 缺陷严重程度分布

|  | 致命性错误(A级) | 一般功能性错误(B级) | 建议性错误(C级) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG数量 | 10 | 17 | 13 | 40 |

|  | 致命性错误(A级) | 一般功能性错误(B级) | 建议性错误(C级) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所占比例 | 25.0% | 42.5% | 32.5% | 100% |

## 4.2 缺陷模块分布分析

从测试结果可以看出：

1. 打开与删除图像模块问题最多（7个缺陷），其中包含4个致命性错误，主要集中在文件异常处理方面。系统在处理异常文件（如损坏文件、非图像文件、0字节文件、BMP格式）时缺乏有效的错误处理机制。

2. 测试标准模块存在7个缺陷，但严重程度较低，主要为一般功能性错误和建议性错误，涉及输入验证和界面显示问题。

3. 项目信息模块存在6个缺陷，包含3个致命性错误，主要问题在于数据保存逻辑错误（送检公司和测试人员信息对调）和异常输入处理不当。

4. 目标检测模块发现的"测量结果偏大（误差约20%）"是一个严重影响系统核心功能的缺陷，需要优先修复。

5. 自动标定和手动标定模块各有一定数量的缺陷，主要涉及输入验证和错误提示信息不友好的问题。

# 五、测试度量

## 5.1 资源消耗

测试时间：2026年1月7日至2026年1月22日，共16天

测试人力：
- 测试用例设计：2人×2天 = 4人天
- 功能测试执行：2人×5天 = 10人天
- 缺陷报告整理：2人×2天 = 4人天
- 测试总结：1人×1天 = 1人天
- 合计：19人天

硬件资源：
- 测试机：PC 2台

## 5.2 测试用例执行情况

测试用例总数：覆盖10个功能模块
测试执行率：100%
发现缺陷数：40个
缺陷发现率：按测试用例执行过程中有效发现

# 六、测试结论

测试过程中发现的缺陷主要有以下几个方面：

1. 异常处理不足
系统在处理异常输入和异常文件时，缺乏有效的错误处理机制。多个模块在遇到边界值、空值、超长字符串、损坏文件等情况时，直接抛出系统异常或内存溢出错误，而不是给出友好的用户提示。

2. 核心功能存在精度问题
目标检测模块的测量结果偏差约20%，这是一个严重影响系统核心价值的问题。作为测量系统，精度是最重要的指标，此问题必须优先修复。

3. 数据处理逻辑错误
项目信息模块存在数据保存时送检公司和测试人员信息对调的问题，这是一个典型的代码逻辑错误，可能导致用户数据混乱。

4. 输入验证不完善
多个模块的输入框缺乏完善的输入验证：
- 可通过复制粘贴绕过负数检测
- 输入0时不提示错误
- 超长输入时提示信息不友好

5. UI交互问题
部分按钮的启用/禁用状态与实际功能状态不匹配，影响用户体验。例如：
- 未打开图像时缩放按钮可用
- 打开图像后部分必要按钮被禁用
- 帮助窗体无法双击关闭

6. 文件格式兼容性问题
BMP格式图像无法正常加载，违反了测试计划中要求支持的图像格式标准。

# 七、改进建议

基于本次测试发现的问题，提出以下改进建议：

1. 优先修复致命性缺陷
首先修复测量精度偏差问题，确保核心功能的准确性。其次修复项目信息模块的数据保存逻辑错误，防止用户数据混乱。

2. 完善异常处理机制
- 对所有文件操作添加try-catch异常处理
- 在打开文件前进行文件格式和完整性校验
- 将系统级错误信息转换为用户友好的提示

3. 加强输入验证
- 统一使用后端验证，防止前端验证被绕过
- 对所有数值输入添加范围检查
- 提供清晰、准确的错误提示信息

4. 改进UI交互
- 审查所有按钮的启用/禁用逻辑
- 确保控件状态与系统状态一致
- 优化用户操作流程

5. 完善文件格式支持
- 修复BMP格式图像无法加载的问题
- 测试并确保所有承诺支持的图像格式都能正常工作

6. 建立回归测试机制
- 对已修复的缺陷建立回归测试用例
- 在后续版本发布前执行完整的回归测试
- 确保修复不引入新的问题

7. 代码审查建议
- 重点审查数据保存和读取的逻辑代码
- 审查所有用户输入处理的代码
- 审查文件操作相关的异常处理代码

# 八、附录

附录A：测试用例目录
- 图像缩放测试用例
- 手动标定测试用例
- 打印设置测试用例
- 打印预览测试用例
- 打开与删除图像测试用例
- 数据清理测试用例
- 测试标准测试用例
- 目标检测测试用例
- 自动标定测试用例
- 项目信息测试用例

附录B：缺陷报告详情
详见"03 缺陷报告"目录下各模块的详细缺陷报告文档。

附录C：测试环境配置
- 操作系统：Windows 11
- 运行环境：.NET Framework 4.5
- 数据库：SQLite 2.8
- 测试工具：ImageJ（用于测量结果对比验证）